## Slide 1: Progetto SafetyGame Revisione dei Requisiti
Team Committed
Università degli Studi di Padova – Ingegneria del software
A.A. 2011/2012 – 10/01/2012

## Slide 2: Indice
Descrizione gruppo
Scopo capitolato
Studio di fattibilità
Analisi dei requisiti
Piano di qualifica
Norme di progetto
Piano di progetto
Preventivo

## Slide 3: 1. Descrizione Gruppo

## Slide 4: Descrizione gruppo
Il Team Committed si forma in data 20/11/2011 ed è composto da:
Nome | Indirizzo Email
Begolo Marco | marco.begolo@gmail.com
Braghetto Lorenzo | lorenzo@lorenzobraghetto.com
Cornaglia Alessandro | ale.corny@gmail.com
Dalla Pietà Massimo | massimo.dallapieta@hotmail.it
Facchin Gabriele | neoeden89@gmail.com
Maggiolo Giorgio | maggiolo.giorgio@gmail.com
Quadrio Giacomo | gquadrio@gmail.com

## Slide 5: 2. Scopo capitolato

## Slide 6: Progetto SafetyGame
Il progetto SafetyGame si propone di creare uno strumento informatico per migliorare, in modo dinamico, l’apprendimento delle norme e convenzioni che regolano la sicurezza sul lavoro, evitando così corsi di formazione che spesso si dimostrano inutili per la poca attenzione prestata dai partecipanti.
L’intero progetto sarà concentrato sul concetto di
gamification

## Slide 7: Gamification Definizione
Significa utilizzare meccaniche e dinamiche di gioco come punti, livelli, reward, missioni e status all’interno di contesti non gaming per creare engagement e risolvere problemi. Uno strumento in grado di agire visceralmente sugli istinti umani, spingendo spesso gli utenti, ora giocatori, a modificare le proprie abitudini all’interno di un sistema reso “more fun”.
Tratto da http://www.gameifications.com/

## Slide 8: Gamification Alcuni esempi
Nelle prossime slide mostreremo alcuni progetti che hanno applicato con successo la gamification

## Slide 9
CriticalCity Upload http://criticalcity.org/

## Slide 10
OneFeat http://onefeat.com/

## Slide 11: 3. Studio di Fattibilità

## Slide 12: Dominio tecnologico
Linguaggi multipiattaforma: Java
Sviluppo applicazioni Android: Android SDK
Programmazione Web: JSP, HTML5, CSS2.1

## Slide 13: Dominio applicativo
Gamification
Esperienza personale
Testi di riferimento
  Gamification by Design, ed O’REILLEY
  Game-Based Marketing, ed Wiley & Sons
Realtà di riferimento
  CriticalCity Upload

## Slide 14: Aspetti positivi
Scopo
Mercato
Tecnologie
Mobile
Interesse

## Slide 15: Aspetti negativi
Database di dimensioni ingenti
Interfaccia intuitiva e accattivante

## Slide 16: Fattibilità
Ogni membro del gruppo possiede sufficienti conoscenze per comprendere appieno l’intero progetto e i problemi che comporterà la sua realizzazione.
Inoltre, ognuno dei membri del gruppo possiede le conoscenze necessarie all’apprendimento di nuovi linguaggi di programmazione e nuovi strumenti.

## Slide 17: Rischi
Data la complessità del progetto, e nonostante la capacità del gruppo di apprendere nuovi linguaggi e strumenti, c’è il rischio concreto che questo rallenti il lavoro.

## Slide 18: Altri Capitolati – C01
Pro
  Progetto interessante
  Concretezza del materiale fornito
Contro
  Tecnologie estranee
  Lingua

## Slide 19: Altri Capitolati – C02
Pro
  Tecnologie innovative
Contro
  Software simili già esistenti
  Sicurezza

## Slide 20: Altri Capitolati – C04
Pro
  Idea innovativa e interessante
Contro
  Interfaccia
  Gestione di diversi tipi di database

## Slide 21: 4. Analisi dei requisiti

## Slide 22: UC1: Ambito utente

## Slide 23: UC2: Ambito dipendente

## Slide 24: UC3: Ambito amministratore sicurezza

## Slide 25: UC4: Ambito amministratore azienda

## Slide 26: UC5: Ambito installazione

## Slide 27: Requisiti Funzionali Obbligatori (RFOB)
RFOB1 Il sistema dovrà sottoporre periodicamente ai Dipendenti delle domande Precaricate in maniera non invasiva
RFOB2 Un Dipendente potrà rispondere o saltare una domanda proposta e richiedere al sistema di venire sottoposto ad una nuova domanda
RFOB3 Tutte le azioni di tutti gli Utenti, nel tempo, dovranno essere registrate nel sistema

## Slide 28: Requisiti Funzionali Obbligatori (RFOB)
RFOB4 Le domande a cui verranno sottoposti i Dipendenti prevederanno che questi possano rispondere direttamente dalla propria postazione di lavoro, se la domanda viene sottoposta da un dispositivo mobile potrebbero essere previste delle prove pratiche
RFOB5 Un Dipendente potrà recuperare la propria password dimenticata, vedere e modificare i propri dati personali e visualizzare le proprie statistiche
RFOB6 Il sistema permetterà agli Utenti che hanno effettuato il login di uscire dalla sessione autenticata, ma non di terminare l’applicazione

## Slide 29: Requisiti Funzionali Obbligatori (FOB)
RFOB7 L’ Amministratore Azienda dovrà poter gestire gli account dei Dipendenti inserendone i dati personali, visualizzare e modificare gli stessi dati e inoltre vedere le statistiche di ogni utente.
RFOB8 Un Amministratore Installatore Autenticato potrà installare il sistema in un’azienda, gestire il server che raccoglie le informazioni delle aziende
RFOB9 Un Amministratore Sicurezza avrà la possibilità di consultare, modificare, rimuovere e aggiungere le domande dell’azienda

## Slide 30: Requisiti prestazionali Obbligatori (RPOB)
RPOB1 Il prodotto dovrà essere prestazionale anche nelle ore di traffico massimo della rete
RPOB2 Il prodotto dovrà essere prestazionale sia se il server delle domande sia interno all’azienda che esterno

## Slide 31: Requisiti di Qualità Obbligatori (RQOB) e Desiderabili(RQD)
RQOB1 Sarà fornita documentazione esaustiva di tutte le classi chiave, interfacce del prodotto e metodo sviluppato (RQD2)
RQOB3 Sarà fornita assieme al software documentazione adeguata riguardo l’installazione e l’utilizzo del sistema
RQOB4 Sarà fornito un manuale ad uso dei Dipendenti che coprirà gli aspetti di utilizzo del software dal loro punto di vista
RQOB5 Sarà fornito un manuale ad uso Amministratore Azienda riguardo tutte le azioni che tale Utente potrà compiere
RQOB6 Sarà fornito un manuale ad uso Amministratore Installatore riguardo l’installazione del prodotto

## Slide 32: Requisiti di Qualità Obbligatori (RQOB), Opzionali (RQOP) e Desiderabili(RQD)
RQOB7 Sarà fornito un manuale ad uso Amministratore Sicurezza riguardo le azioni che potrà compiere tale Utente
RQOB8 Le interfacce che saranno visibili ai Dipendenti dovranno essere accattivanti e le funzionalità quanto più intuitive, così da invogliare l’utilizzo
RQOP9 Da ogni schermata sarà possibile raggiungere un’area di aiuto che guiderà l’Utente spiegandogli le operazioni effettuabili nella pagina in cui esso si trova
RQD10 Le applicazioni WEB aderiranno allo stile W3C
RQOB11 Tutti i processi di sviluppo aderiranno allo standard ISO/IEC 15504:1998 SPICE

## Slide 33: Requisiti di Vincolo Obbligatori (RVOB) e Desiderabili (RVD)
RVOB1 Il sistema dovrà essere funzionale presso aziende diverse, anche con caratteristiche molto differenti fra di loro
RVOB2 Il sistema dovrà essere multipiattaforma
RVD3 L’inserimento delle domande all’interno del sistema dovrà essere particolarmente user-friendly così da non richiedere conoscenze specifiche
RVOB4 Non si dovranno fare assunzioni sulla locazione dei database delle aziende
RVOB5 Le funzioni del sistema offerte al Dipendente dovranno essere fruibili tramite interfaccia web

## Slide 34: 5. Piano di Qualifica

## Slide 35
Introduzione
Il Team Committed si impegna a Verificare e Validare il prodotto elaborato in seguito ai requisiti individuati nel Capitolato d’Appalto e dagli incontri con il Proponendone.
Ogni fase del ciclo di vita del software verrà accompagnata da vari strumenti di supporto, adatti, per il processo di verifica.

## Slide 36
Metriche
Complessità ciclomatica
Coesione tra le classi
Peso delle classi
Complessità di flusso
Misure di coesione funzionale
Livello di copertura di istruzioni, rami e percorsi base

## Slide 37
Strumenti
Redazione di documenti:
  Aspell
Codifica:
  Eclipse
Verifica:
  Analisi Statica
    FindBugs
    Android Lint
    Metrics
  Analisi Dinamica
    EclEmma
    Junit
    Selenium IDE
    Apache Brench
    Speed Tracer
Validazione:
  Markup Validation Service
  CSS validation service

## Slide 38: 6. Norme di Progetto

## Slide 39
Introduzione
Utili a regolamentare:
Relazioni interpersonali
Redazione documenti
Codifica del codice
Definizione dell'ambiente di lavoro
Progetto Gamification - Team Committed
39 di 67

## Slide 40
Comunicazioni
Interne
Esterne

## Slide 41
Comunicazioni Interne
Per regolamentare le comunicazioni interne al gruppo come lo scambio di informazioni o l'organizzazione di incontri
  Gruppo privato su Facebook
  Servizio di ticket Github

## Slide 42
Comunicazioni Esterne
Per la regolamentazione dei rapporti esterni al gruppo
  Indirizzo email: teamcommitted@gmail.com

## Slide 43
Condivisione
  Gestione collaborativa file
  Versionamento

## Slide 44
Gestione Collaborativa
  Repository Github
  Sistema di gestione: Git

## Slide 45
Versionamento
  Identifica a quale versione appartiene un documento
  V{X}.{Y}, con:
    X= numero di uscita formale
    Y= numero di modifica del cocumento all'interno di X

## Slide 46
Documenti
  Per rendere omogenea la formattazione di tutti i vari tipi di documenti
    Struttura documento
    Ambiente documentale

## Slide 47
Documenti – Struttura documento
    Copertina
    Norme tipografiche
    Componenti visive
    Versionamento
    Formattazione documenti

## Slide 48
Documenti – Ambiente documentale
    LyX: editor documenti
    Aspell: verifica ortografica
    Microsoft Project: pianificazione
    Bouml: creazione grafici UML2.0

## Slide 49
Codifica
  Semplificare la verifica e la manutenzione

## Slide 50
Documenti – Ambiente di codifica
  IDE Java e Android:
    Eclipse (>= 3.7.1)
    BlueJ (>= 3.0.6)
  IDE HTML:
    Geany (>= 0.21)

## Slide 51: 7. Piano di Progetto

## Slide 52
Scadenze
Al fine di portare a termine il progetto e di pianificare la realizzazione dello stesso, il Team Committed si è prefissato le seguenti scadenze
Revisione Requisiti (RR): 10/12/2012
Revisione di Progetto (RP): 7/02/2012
Revisione di Qualifica (RQ): 07/03/2012
Revisione di Accettazione (RA): da destinarsi, ipotizzata al 07/04/2012

## Slide 53: Ciclo di vita

## Slide 54
Diagrammi Fasi – Introduzione
Vediamo ora i diagrammi di Gantt relativi alle varie fasi che il Team Committed ha deciso di sviluppare.
N.B. Viene omessa la fase di Analisi in quanto non a carico del committente.

## Slide 55: Progettazione Architetturale

## Slide 56: Progettazione di Dettaglio e Codifica

## Slide 57: Verifica e Validazione

## Slide 58: Impegno orario

## Slide 59: Impegno orario

## Slide 60: Impegno orario

## Slide 61: 9. Preventivo Costi

## Slide 62: Costo per fase
Per poter avere una migliore idea del costo totale del progetto, verranno mostrate ora i preventivi dei costi per ogni singola fase di progetto.

## Slide 63: Progettazione Architetturale

## Slide 64: Progettazione di Dettaglio e Codifica

## Slide 65: Verifica e Validazione

## Slide 66: Preventivo Progetto
Dati i costi indicati precedentemente, il costo totale del progetto preventivato è di €13,411.00

## Slide 67: Preventivo Progetto – Contributo Ruoli-Costi